

**Российская Федерация**

**Новгородская область Чудовский район**

**Администрация Трегубовского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01.02. 2019 г. № 3-сг

д. Трегубово

**Об утверждении плана ремонта**

**автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения**

**Трегубовского сельского поселения**

**в 2019 году**

В соответствии с Уставом Трегубовского сельского поселения, Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Трегубовского сельского поселения

1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Трегубовского сельского поселения в 2019 году, согласно Приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене Администрации Трегубовского сельского поселения «МИГ Трегубово» и разместить на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

**Глава поселения С.Б. Алексеев**

|  |
| --- |
| **Приложение**  Утвержден  распоряжением Администрации  Трегубовского сельского поселения от 01.02.2019 № 3-сг |

**План ремонта автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения**  
**Трегубовского сельского поселения**  
**в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** | **Тип покрытия** | **Характер работ** | **Мощность по проектно-сметной документации, км/м2** | **Сроки производ-ства работ (начало - ввод)** |
| д. Маслено | ул. Садовая | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия, Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 0,3/900 | Июль – октябрь 2019 |
| д. Кузино | ул. Спасская | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия, Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 0,543/2172 | Июль – октябрь 2019 |
| д. Красный посёлок | ул. Дачная | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из плитняка, (толщина слоя 15 см), сплошная прочистка водоотводных канав | 0,31/1240 | Июль – октябрь 2019 |
| д. Трегубово | ул. Набережная | Асфальтовое | Ремонт асфальтового покрытия (3м – ширина, 0,05м – толщина асфальтового слоя) | 0,103/309 | Июль – октябрь 2019 |
| д. Трегубово | ул. Школьная | Асфальтовое | Ремонт асфальтового покрытия (6м – ширина, 0,05м – толщина асфальтового слоя) | 0,12/720 | Июль – октябрь 2019 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_