|  |
| --- |
| **Приложение** Утвержденраспоряжением АдминистрацииТрегубовского сельского поселения от 06.02.2020 № 3-сг  |

**План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**
**Трегубовского сельского поселения** **в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** | **Тип покрытия** | **Характер работ** | **Мощность по проектно-сметной документации, км/м2** | **Объём финансирования,** **руб. коп.** | **Сроки производ-ства работ (начало - ввод)** |
| **ВСЕГО** | **в т.ч. за счёт** |
| **областной субсидии** | **софинанси-рования субсидии из бюджета поселения** |
| д. Красный посёлок | ул. Дачная | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня | 1,047/5235 | 1305628,8 | 1240167,0 | 65461,8 | Июль – октябрь 2020 |
| д. Коломно | ул. Родниковая | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня | 0,256/768 | 169322,4 | 160833,0 | 8489,4 | Июль – октябрь 2020 |
| ИТОГО | Х | Х | Х | 1,303/6003 | 1474951,2 | 1401000,0 | 73951,2 | Х |